إعلان مشروع الأقسام العلمية لبنايتي كلية العلوم رقم ( 3-4 )

مناقصة رقم (2)

تعلن رئاسة جامعة ديالى / شعبة العقود الحكومية الكائنة في كلية الهندسة على طريق بغداد / بعقوبة الجديد قرب تقاطع القدس عن وجود مناقصة رقم (2) لسنة 2011 ضمن الموازنة الاستثمارية لعام (2011)  وحسب التبويب ( النوع 2،  تفصيل6 , تسلسل 1 )الخاصة بمشروع (الأقسام العلمية لبنايتي كلية العلوم رقم 3و4 ) فعلى الراغبين بالاشتراك في المناقصة من ( الشركات والمقاولين ) ممن تتوفر لديهم هوية تصنيف المعتمدة (إنشائي) ومن الدرجة ( الأولى فما فوق )على أن تكون وفقاً لتعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين وشركات المقاولات رقم (1) لسنة 2008 النافذة وتعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين والشركات المقاولة رقم (1) لسنة 2009 مراجعة لجنة فتح العطاءات في كلية الطب البيطري الواقعة على طريق المرادية للحصول على كافة مستندات المناقصة والتي تشمل (استمارة ترجيح العطاء ، جدول الكميات ، استمارة الوصف العام ، تعليمات إلى مقدمي العطاءات ، استمارة تقديم العطـــاء ) لقـــاء مبلـغ قـــدره (250000 ) مائتان وخمسون ألف دينار عراقي غير قابل للرد ويمكن الاطلاع على المخططات في مقر قسم الشؤون الهندسية وتمهل العروض غير المستوفية للشروط علما إن بيع وثائق المناقصة يبدأ من يوم ( الأربعاء ) الموافق 13/7/2011 وان آخر يوم لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشر من يوم ( الاحد ) الموافق 24/7/ 2011 تقدم العطاءات داخل غلاف مختوم معنون إلى مقرر لجنة فتح العطاءات لقاء وصل يؤيد ذلك وعلى أن ترفق مع العطاءات تأمينات أولية قدرها (1%) من قيمة العطاء وسوف يستبعد كل عطاء لم ترفق معه التأمينات الأولية علماً بأن موعد عقد المؤتمر الخاص بالإجابة على استفسارات الناقصين هو الساعة العاشرة من يوم( الاربعاء) الموافق  20/7/2011 في مقر قسم الشؤون الهندسية الكائن في عمادة كلية الهندسة ويمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة  :

(.iq www.uodiyala.edu ) .

المستمسكات المطلوبة :-

1- تقديم وثائق تبين فيه الوضع المالي للشركة أو المقاول لآخر ثلاث سنوات ماضية أو تقرير    حسابي لآخر سنتين للشركة.

2- هوية تصنيف المقاولين حسب النموذج الجديد ( البلاستيكي ) المحدد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مثبت فيها الدرجة وتكون خاضعة لتأييد صحة صدور أو شهادة تأسيس الشركة مع تحديد اسم المفوض بالنسبة للشركات.

3- تقديم وصف موجز عن السيرة الذاتية للشركة ( cv ) .

4- تقديم وصف كامل عن الكوادر العاملة فيما يخص مجال الاختصاص بما في ذلك ذكر أسماء الكادر واختصاص كل منهم.

(1ــ 3)

5- تقديم قائمة بالأعمال المماثلة المنفذة من قبل الشركة أو المقاول والمصادق عليها من قبل جهة رسمية وتقديم ما يثبت ذلك مع ذكر عنوان الجهات والدوائر التي عمل بها .

6- تحدد تأمينات أولية على شكل ( صك مصدق أو خطاب ضمان نافذة ( غير مشروط ) معنون إلى رئاسة الجامعة / الشؤون المالية صادرة من إحدى المصارف العراقية المعتمدة مع ذكر مدة العطاء) .

7- كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة المفعول معنونة إلى رئاسة الجامعة لعام 2011.

8- يرفق وصل شراء المناقصة الصادر من قبل حسابات الجامعة مع أوليات المناقصة .

9- كتاب تأييد رسمي مختوم من المجلس البلدي في المنطقة التي فيها مقر الشركة مصدق من مركز شرطة المنطقة .

10 - سخة من هوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية مع إقرار بالتنازل عن الحصة التموينية موقع من صاحب الشركة .

الشروط العامة للمقاولة :-

1- يتم صرف المستحقات على ضوء الذرعة الفعلية وتحدد الانجاز وفق المراحل المحددة للعمل .

2- يدون المناقص الأسعار لفقرات العمل رقماً وكتابة بالدينار العراقي متضمناً ذلك المبلغ الكلي للمناقصة ويوقع المناقص على جميع أوراق المناقصة التي يقدمها مع ختم الشركة أو المكتب .

3- الجامعة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

4- لا تقبل أي تحفظات تقدم من قبل الشركة أو المقاول عن العمل .

5- تفتح العطاءات في اليوم التالي من قبل لجنة فتح العطاءات أو في نفس اليوم إذا أمكن ولا يقبل أي عطاء يرد بعد تاريخ الإغلاق .

6- تحدد مدة انجاز العمل باليوم مثبتة بالعطاء من ضمنها أيام العطل الرسمية .

7- تحتسب الغرامة التأخيريه بموجب المعادلة المذكورة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 .

8- تعتبر الشروط العامة لإعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية بقسميها الأول والثاني والصادر من وزارة التخطيط / الدائرة القانونية مكملة لمستندات المقاولة أو أي تعليمات أخرى صادرة

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة لا تقل عن (60) ستون يوم من تاريخ غلق المناقصة أعلاه .

10- تهمل العطاءات التي لا تتوفر فيها شروط الإعلان ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر الإعلان وكافة الرسوم المقررة قانوناً .

11- يتم الاعتماد بالإحالة على الأسعار المثبتة والمذكورة كتابةً في جدول الكميات للفقرة .

12- المقاول مسؤول عن صفحات العطاء المقدم .

(2ـــ 3)

13- بموجب التعليمات العامة لتنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 عدم إجراء أي مفاوضات على الأسعار المقدمة من قبل الناقصين في أي مرحلة من مراحل المناقصة .

14- تعتبر مدة الصيانة سنة إذا لم تحدد المدة بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008  .

15- رفض العطاءات المبنية على تخفيض بنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول أي تخفيض يقدم بعد موعد غلق المناقصة .

16- لجهة التعاقد إلغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويـعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط .

17- على مقدمي العطاءات بيان الموقع الالكتروني في وثائق عطاءاتهم والبريد الالكتروني واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء .

18- تحدد نسبة التحميلات الإدارية وفق ما جاء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 .

19- تكون كافة أوراق العطاء موقعة ومختومة بختم الشركة أو المقاول وتوضع العطاءات داخل غلاف مغلق وبظرفين ( فني وتجاري ) مختوم بختم الشركة أو المقاول  .

أ . د . محمود شاكر رشيد

رئيس جامعة ديالى / وكالة

/    / 2011

(3ـــ 3)

نموذج رقم (1)

(( تعـليمــات إلــــى مقدمــي العطـــــــــــاءات ))

1- اسم المناقصة :-

المطلوب تقديم عطاءات للأعمال المبينة تفاصيلها تحت وصف العمل باسم

((  إعلان مشروع بنايتي كلية العلوم ( 3 – 4 )   )) .

2-  تقديم العطاء :-

تقدم العطاءات إلى (مقرر لجنة فتح العطاءات في عمادة كلية الطب البيطري ) بعد مليء استمارة تقديم العطاء نموذج رقم (2) للتوقيع عليها من قبل مقدمـي المعطاءات وبعد بيان سعر ومبلغ كل فقرة ومجموع مبلغ الصفحة ومجموع مبالغ الصفحات رقماً وكتابة ومدة تنفيذ العمل ( يوما ) والتوقيع والختم على جميع صفحات ومستندات المناقصة وإملاء الفراغات اللازمة ويجب أن تكون الكتابة واضحة وجميع الأرقام صحيحة وخالية من الحك والشطب ولا يجوز إهمال الأرقام أو الكتابات المطلوبة في المناقصة كذلك لا يجوز إضافة أي شروط أو تقديم العطاء خلاف النموذج أعلاه كما ولا تقبل أي تحفظات ويكون تنفيذ العمل باسم الشركة أو مديرها المفوض ولا تقبل أي وكالة أو مقاول ثانوي وتكون الشركة مسؤولة مسؤولية  مباشرة أمام الجامعة .

3- المستندات والوثائق المرفقة مع العطاء

يجب أن ترفق مع العطاء المستندات التالية :-

- شهادة انتسابه إلى غرفة التجارة اذا كان مقدم العطاء من سكنة محافظة فيها غرفة تجارة.

- الوثائق الخاصة بتكوين الشركة ( عقد تأسيس الشركة ) وغير ذلك مما ذكر في الفقرة (4).

- قائمة الأعمال المماثلة التي قام بها مقدم العطاء مصادقة من قبل الجهة التي قام بالعمل لحسابها CV ) ) الشركة .

- شهادة التسجيل لدى ضريبة الدخل .

- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب نافذة المفعول موجهة إلى رئاسة جامعة ديالى لسنة 2011 حسب النموذج المعتمد .

- هوية تصنيف المقاولين حديثة ونافذة .

- تأمينات أولية بنسبة 1% من قيمة العطاء .

4- معلومات عن مقدمي العطاءات :-

العطاءات المقدمة يجب أن ترفق بالمستندات والوثائق الخاصة بتكوين المكتب والوثائق الخاصة بسلطة وصلاحية ممثلي المسؤولين مع صورة مصدقة من عقد الشركة أو المشاركة إضافة إلى بيان أوليات ومؤهلات الجهاز الفني للشركة والاختصاصين المتفرغين العاملين لديها عند تنفيذ المشاريع بمختلف أنواعها مع ذكر أسماء الفريق الفني للشركة وصفة العمل لكل منهم ( المحاسب ، المشاور القانوني ، المهندس حسب الاختصاص المطلوب ، الملاحظ الفني والإداري ) .

(1ـــ 3)

5- منهج العمل :-

على مقدمي العطاءات أن يبينوا بصورة عامة طريقة ومنهاج التجهيز لتوضيح توزيع فقرات العمل على مدة تنفيذ العمل وباستخدام جدول على ورق (4A) وأساليب تنفيذ ونوع المكائن والآلات التي يعتزمون استعمالها في تنفيذ الأعمال .

6- المدة اللازمة لإكمال العمل :-

على مقدمي  العطاءات أن يذكروا في عطاءاتهم المدة اللازمة لإكمال العمل محسوبة باليوم وسوف يلزم الذي ترسو عليه المناقصة بإكمال العمل ضمن هذه المدة .

7 – مدة نفاذ العطاءات :-

تبقى العطاءات نافذة وملزمة للمناقصين لمدة (60) ستون يوما اعتبارا من تاريخ غلق المناقصة .

8- وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللازمة :-

على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم وبالرغم من المعلومات التي يمكن أن تتضمنها مستندات المناقصة أن يجروا بأنفسهم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به وعليهم بصفة عامة الحصول على معلومات عن جميع الأمور التي يمكن بصورة أو بأخرى أن تؤثر على التوازن المالي للمقاولة أو على  التزاماتهم بموجب عقد المقاولة أو بسبب ما قد يتعرض العمل من المخاطر أن أي إهمال أو تأخير أو عجز من مقدم العطاء في الحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها بشان ما ذكر آنفا أو بشان مسالة أخرى لا يعفيهم ( الشركة أو المقاول الذي ترسو المناقصة عليه) من مخاطر والالتزامات أو من مسؤولية الأعمال ضمن المدة المحددة وبالأسعار المدونة في العطاء .

9- العمل ككل :-

تقبل العطاءات للعمل باجمعه ولا يقبل أي عطاء لجزء معين من العمل إلا إذا نص على غير ذلك في المقاولة .

10- آخر موعد لقبول العطاءات :-

تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في أو قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم(الاحد)الموافق 24/7/2011 وعلى مقدمي العطاءات أن يراعوا إرسال عطاءاتهم في وقت يسمح بوصول البريد المسجل أي قبل الميعاد المشار إليه وسوف لا يقبل أي عطاء يسلم بعد الميعاد المحدد مهما كان السبب في تأخير إرساله أو تسليمه وكذلك لن يقبل أي تعديل مهما كان نوعه أو تخفيض في الأسعار إذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاء .

11- تنفيذ المقاولة :-

على من ترسو عليه المناقصة الحضور خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الإحالة لتوقيع العقد المنظم لهذا الغرض وتقديم التأمينات النهائية وبمبلغ يساوي (5%) خمسة بالمائة من مبلغ المقاولة لضمان حسن تنفيذ المقاولة وإذا امتنع عن الالتزام بما ورد في عطائه فلرب العمل حق مصادرة التأمينات المذكورة وتحميل فرق البدلين الناجم عن تنفيذ العقد وإكمال العمل على حساب (الشركة ، المقاول)

(2 ـــ 3 )

وفقا للأحكام المنصوص عليها في العقد وذلك بدون حاجة إلى إنذار أو أي إجراء قانوني آخر وبموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة  2008  وعلى من ترسو عليه المناقصة التعهد بعدم المطالبة بتعويض مدد في حال تأخر صرف السلف علما انه لن يتم صرف أي سلف تشغيلية للمشروع لأخذه بنظر الاعتبار عند التقديم .

12- اسم المقاول والمشروع :-

على المقاول أو الشركة المحال عليهم العمل أن يقدم لوحات إعلان بالشكل والحجم الذي يقرره (المهندس) تحمل اسم المشروع والجهة المنفذة والمدة وتوضع في المحلات التي يحــددها (المهندس).

13- توجيه المراسلات :-

تعنون المراسلات إلى (قسم الشؤون الهندسية) أو من يمثله بالعنوان المبين في (المناقصة ) وفي حالة توجيه الرسائل إلى ( رب العمل ) فعلى مقدم العطاء إرسال نسخة منها إلى (  قسم الشؤون الهندسية ) ومن يمثله .

14- قبول العطاءات :-

( لرب العمل ) الحق تبعا لتقديره في قبول أو رفض أي عطاء وهو غير ملزم بقبول اوطا العطاءات وله الحق بإلغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط ودون أن يكون لمن ترسو عليه المناقصة حق المطالبة بأي تعويضات .

15- على مقدمي العطاءات تجديد خطاب حسن التنفيذ قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد انتهاء مدة الخطاب وفي حالة عدم تقديم الخطاب المجدد قبل أسبوع من تاريخ الانتهاء فسيتم سحب مبلغ الخطاب من قبل الجامعة .

توقيع المقاول :

اسـم المقــاول  :

العنــــــــــوان  :

(3ـــ 3)